PROJEKT                                                                                  Załącznik nr 4 do SIWZ

UMOWA  NR  …………….

zawarta w dniu ………………………….. r.  w Koszalinie, pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Koszalinie z siedzibą przy ul. Szpitalnej 2, 75-720 Koszalin, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000006439, akta rejestrowe przechowywane są 
w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, 
NIP:  669-21-91-946;  REGON:  330904973

reprezentowanym przez  Dyrektora Tomasza Walaska

zwanym dalej Zamawiającym,

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym  treści umowy Wykonawcą.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne nr 4/2012 
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,  poz. 759 z późn. zm.) strony zawierają umowę o treści następującej:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn. „Rozbudowa uzbrojenia podziemnego, budowa dróg, miejsc postojowych 
i ciągów pieszych na terenie Samodzielnego Publicznego ZOZ MSW 
w Koszalinie” zgodnie z opisem przedmiotu umowy określonym w ust. 3 i 4.

- Wykonawcy znane są warunki realizacji przedmiotu umowy, w szczególności zapoznał się z dokumentacją i lokalizacją przedmiotu umowy, założeniami 
i oczekiwaniami Zamawiającego, co do standardu oraz jakości wykonania oraz dokonał szczegółowej wizji i przeglądu istniejących obiektów i miejsca robót.

- Przedmiot umowy określają:

- projekty wykonawcze branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót branż .jw.

- przedmiar robót

- oferta, formularze ofertowe, harmonogram oraz kosztorysy złożone przez Wykonawcę.

§ 2

Inspektor nadzoru

- Nadzór inwestorski nad realizacją przedmiotu umowy pełnić będzie:

- ……………………………………………..  branża drogowa

- ……………………………………………..  branża sanitarna

- ……………………………………………..  branża elektryczna

- Zmiana inspektora nadzoru nie wymaga formy aneksu do niniejszej umowy. 
O ewentualnej zmianie Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę.

- Inspektor nadzoru działa w granicach określonych przepisami ustawy Prawo budowlane i kompetencji przekazanych przez Zamawiającego.

§ 3

Kierownik budowy

- Kierownikiem budowy jest: …………………………………………………………….

- Zmiana kierownika budowy wymaga uzgodnienia obu stron umowy i sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.

- Kierownicy branżowi ustanowieni przez Wykonawcę:

- w branży ……………………………………………..

- w branży ……………………………………………..

- Zmiany na stanowiskach kierowników branżowych wymagają uzgodnienia obu stron umowy i sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.

§ 4

Teren budowy

- W okresie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stopniu wolnym od przeszkód komunikacyjnych, a zbędne materiały, odpady, śmieci, gruz budowlany, opakowania i inne pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach niezwłocznie usuwał poza teren budowy.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać Zamawiającemu w dniu przyjęcia przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

§ 5

Dostawa mediów

- Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsca poboru wody i energii elektrycznej, które rozliczane będą według wskazań podliczników.

- Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni w okresie realizacji robót i po ich zakończeniu wywóz śmieci powstałych z własnej i podwykonawców działalności i wykonywanych przez nich robót.

§ 6

Materiały

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Niedopuszczalne jest wbudowywanie oraz magazynowanie przez Wykonawcę 
i Podwykonawców materiałów i urządzeń, co do których mogą zgłosić swoje roszczenia osoby trecie.

- Materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu umowy odpowiadają co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie (art. 10 ustawy –Prawo budowlane) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, wymogom projektu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i indywidualnie wskazanym wymaganiom Zamawiającego.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać 
w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń oraz wymaganych przepisami dla tych materiałów i urządzeń, odpowiednie certyfikaty zgodności z Polską Normą, aprobaty techniczne, atesty, świadectwa jakości, itp.

- Dokumentację w tym zakresie Wykonawca winien przechowywać na budowie 
i przekazać ją Zamawiającemu w procedurze odbioru końcowego.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania, na żądanie Zamawiającego, prawidłowości wykonania robót oraz jakości użytych materiałów przez Wykonawcę i Podwykonawców przy realizacji zadania.

- Jeżeli w rezultacie przeprowadzonych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót, co do jakości są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych oraz skutki z tym związane obciążą Wykonawcę.

- Strony zgodnie postanawiają, iż wszystkie materiały i urządzenia oraz stosowane technologie robót inne niż w dokumentacji technicznej wymagają akceptacji przez Zamawiającego. Warunek ten realizowany będzie w taki sposób, że Zamawiający może żądać od Wykonawcy w każdej fazie robót udzielenia szczegółowych informacji technicznych o stosowanych materiałach i technologiach.

§ 7

Podwykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi lub 
z udziałem podwykonawców.

- Wykonawca oświadcza, że niżej wymieniony zakres prac wykona przy pomocy Podwykonawców, i tak:

- ………………………………………………………..udział % ………………

- ………………………………………………………..udział % ………………

- ………………………………………………………..udział % ………………

- Pozostały zakres prac Wykonawca wykona siłami własnymi.

- Wykonawca w dniu podpisania umowy przekaże Zamawiającemu informacje odnoszące się do Podwykonawców ( adresy, telefony, przedstawiciele, itp.).

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy na roboty budowlane z określonym Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. W tym celu Wykonawca przedstawi umowę lub jej projekt do akceptacji Zamawiającemu. Jeżeli w terminie 7 dni Zamawiający nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, oznacza to wyrażenie zgody na zawarcie umowy.

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu zamówienia osobom trzecim z wyłączeniem wskazanych Podwykonawców w niniejszej umowie.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

- Wykonawca ustali w umowach z Podwykonawcami taki okres odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności z tytułu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę wobec Zamawiającego.

- Kserokopie zawartych umów z Podwykonawcami zostaną przekazane Zamawiającemu niezwłocznie po ich podpisaniu.

- Jakiekolwiek zmiany w zakresie umów z Podwykonawcami lub zmiany Podwykonawców wymagają pisemnej zgody Zamawiającego, przy czym zmiana lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 8

Terminy

- Strony zgodnie ustalają następujące terminy:

- termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień …………r.

- termin zakończenia całości robót objętych umowa ustala się na dzień ……….r.

- Termin odbioru pogwarancyjnego oraz częstotliwość i terminy przeglądów gwarancyjnych zostaną określone w protokole odbioru końcowego.

- Przez termin zakończenia całości robót będących przedmiotem umowy należy rozumieć:

- wykonanie robót

- zgłoszenie ich do odbioru w dzienniku budowy

- powiadomienie wpisem do dziennika budowy inspektorów nadzoru 
o zakończeniu całości robót

- potwierdzenie przez inspektorów nadzoru wpisem do dziennika budowy faktu zakończenia całości robót

- Jeżeli po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia całości robót inspektorzy nadzoru potwierdzą ich zakończenie wpisem do dziennika budowy wówczas termin zgłoszenia jest terminem zakończenia całości robót będących przedmiotem umowy.

- Harmonogram robót stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany etapów przed podpisaniem umowy lub w toku realizacji zgodnie z jej postanowieniami.

§ 9

Zmiany terminu

- Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia umownego terminu zakończenia całości robót objętych umową, jeżeli niedotrzymanie terminu pierwotnego stanowi konsekwencję:

- okoliczności, których, przy zachowaniu należytej staranności, nie można było przewidzieć, niezależnych od Wykonawcy

- przyczyn zależnych od Zamawiającego

- działania siły wyższej ( np. klęski żywiołowe)

- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót, pod warunkiem, że fakt ten ma odzwierciedlenie w dzienniku budowy i został potwierdzony przez inspektora nadzoru.

- Wykonawca może wystąpić z takim żądaniem nie później niż w terminie 14 dni od zaistnienia powyższych okoliczności. Zamawiający ma prawo do przedłużenia umownego terminu wykonania przedmiotu umowy niezależnie od okoliczności wymienionych w ust. 1.

§ 10

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Szacunkowa wartość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie prac, o których mowa w  § 1 niniejszej umowy, wynosi:……………zł. netto + VAT w wysokości ……………….. zł. , razem brutto ……………….. zł. (słownie: …………………). Wartość ta określona została na podstawie oferty Wykonawcy 
z dnia…………………..r.

- Rozliczenie ostateczne ustalenia wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych sporządzonych wg czynników kalkulacji z kosztorysów ofertowych, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej umowy, zatwierdzonych przez nadzór inwestorski.

- Wartość umowna, o której mowa w ust. 1 nie podlega zmianom waloryzacyjnym.

- Podstawą do zapłaty jest protokół odbioru zatwierdzony przez nadzór inwestorski.

- Należność płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Termin zapłaty w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury.

- Wierzytelności związane z realizacją niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu pomiędzy podmiotami trzecimi.

- Datą zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiającego. W przypadku zwłoki w płatności obowiązują odsetki ustawowe.

- Dopuszcza się możliwość rozliczenia częściowego po wykonaniu 50% prac, będących przedmiotem niniejszej umowy na podstawie protokołu odbioru częściowego sprawdzonego, odebranego i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Przyjęcie faktur Wykonawcy warunkuje złożenie potwierdzonego przez Podwykonawców oświadczenia o niezaleganiu wobec nich z realizacją zobowiązań finansowych za wykonanie przez tych Podwykonawców, powierzone zgodnie z warunkami umowy, części zamówienia.

- Rozliczenie końcowe za przedmiot umowy nastąpi fakturą końcową wystawioną po zakończeniu czynności odbioru końcowego i protokolarnym stwierdzeniu, że przedmiot umowy jest wolny od wad.

§ 11

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 5% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT określonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.

- Strony zgodnie stwierdzają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w kwocie ……… zł. zostało wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem niniejszej umowy w formie ………………………………………………......................

- Z wniesionej przez Wykonawcę całkowitej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

- 70% zostanie zwolnione w ciągu 30 dni po podpisaniu przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru całego zadania,

- 30% pozostaje w dyspozycji Zamawiającego przez okres 2 lat udzielonej gwarancji i zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po jej upływie oraz protokolarnym potwierdzeniu usunięcia usterek stwierdzonych w trakcie przeglądu przedmiotu umowy dokonanego w związku z zakończeniem okresu gwarancji.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń Zamawiającego w przypadku obniżonej jakości wykonania przedmiotu umowy, stwierdzonych nieprawidłowości w wykonaniu postanowień umowy lub jakichkolwiek wad.

- Zabezpieczenie to będzie wymagalne w przypadku nie wywiązania się 
z postanowień umowy po upływie terminów wyznaczonych na usunięcie nieprawidłowości i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu do ich usunięcia 
w wyznaczonym terminie.

§ 12

Obowiązki Wykonawcy

- Niezależnie od obowiązków wymienionych w umowie Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- pełnienie funkcji koordynujących w stosunku do robót realizowanych przez Podwykonawców

- ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za przedmiot umowy od dnia rozpoczęcia robót do dnia ustalonego w końcowym protokole odbioru

- dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej

- prowadzenie minimum raz w tygodniu narad koordynujących 
z przedstawicielami inwestora na terenie budowy celem omówienia postępu robót, ustalenia ich zgodności z harmonogramem oraz rozwiązania ewentualnych problemów

- informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w terminie do 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. Zgłoszenie wykonania robót dodatkowych musi być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności, którego treść potwierdzi inspektor nadzoru

- informowanie pisemne inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie wykonywania robót zanikających

- uwzględnienie w organizacji i technologii robót, iż inspektor nadzoru może dokonać odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie do 
3 dni roboczych od daty zawiadomienia.

- Prace ujęte w niniejszej umowie wykonywane będą przez pracowników Wykonawcy zdolnych do ich wykonania zgodnie z przepisami BHP.

- Ryzyko odpowiedzialności za bezpieczeństwo związane z prowadzeniem prac na terenie budowy ponosi Wykonawca.

§ 13

Kary umowne

- Strony postanawiają, iż formę odszkodowania stanowią kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

- za zwłokę w terminowym przekazaniu przedmiotu umowy – 0,1 % wynagrodzenia brytto Wykonawcy określonego w §10 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub 
w okresie gwarancji – 0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w §10 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy przed rozpoczęciem robót - 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego 
w §10 ust. 1 niniejszej umowy,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy na etapie realizacji - 15% wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w §10 ust. 1 niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 14

Odbiór robót

- Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi wpisem do dziennika budowy rzeczowe zakończenie robót. Potwierdzenie rzeczowego zakończenia przez inspektora  nadzoru wpisem do dziennika budowy uruchamia procedurę odbioru końcowego.

- Na podstawie wpisu inspektora nadzoru potwierdzającego wykonanie zakresu rzeczowego Wykonawca zgłasza odrębnym pismem adresowanym do Zamawiającego gotowość do odbioru końcowego.

- Do pisma zgłaszającego gotowość odbioru końcowego Wykonawca załącza kompletną dokumentację powykonawczą. Pismo zgłaszające winno  zawierać szczegółową specyfikację przedkładanych dokumentów składających się na dokumentację powykonawczą.

- Poprzez dokumentację powykonawczą należy rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku prowadzenia robót. Dokumentacja ta winna być podpisana przez uprawnione osoby Wykonawcy, Podwykonawcy i inspektora nadzoru.

Integralnymi częściami dokumentacji powykonawczej są:

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

- protokoły badań

- atesty, certyfikaty jakości

- aprobaty techniczne

- gwarancja urządzeń

- instrukcja obsługi

- deklaracje zgodności z PN.

Całość materiałów ma być przekazana Zamawiającemu w wersji potwierdzonej za zgodność z oryginałem oraz w tłumaczeniu na język polski.

- Zamawiający dokona w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru oceny przedłożonych materiałów i przekaże Wykonawcy na piśmie wykaz uwag i wymaganych uzupełnień do spełnienia na wyznaczony dzień odbioru.

- Termin odbioru końcowego Zamawiający wyznacza w okresie nie późniejszym niż dalsze 7 dni od zgłoszenia uwag do Wykonawcy.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone do usunięcia stwierdzonych wad.

- Obowiązujący formularz odbioru końcowego stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

§ 15

Wady ujawnione w trakcie czynności odbioru końcowego

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad

- w przypadku, gdy Wykonawca uchyla się od ich wykonania, Zamawiający zleci ich realizację ze środków wniesionych z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy; gdy wartość tych prac przewyższy kwotę zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty różnicy

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia

- ale umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie

- ale uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem, zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego 
i inspektora nadzoru o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych robót.

- Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót w terminie określonym niniejszą umową. W przypadku stwierdzenia wad zostaje ustalony termin ich usunięcia.

§ 16

Warunki gwarancji

- Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za fachowe, technicznie nienaganne, zgodne z najnowszym stanem techniki i wiedzy technicznej oraz odpowiadające przyjętym zasadom sztuki budowlanej, przepisom prawa, wykonanie robót i zgodność z normami dostarczonych i zastosowanych materiałów i urządzeń.

- W ramach gwarancji Wykonawca obowiązany jest do usunięcia wad fizycznych lub do wymiany rzeczy na wolne od wad.

- Gwarancją Wykonawcy objęte są wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez względu na to, czy zostały wykonane przez Wykonawcę, czy przez osoby trzecie, którymi posłużył się on przy wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę dotyczy jakości wykonanych robót oraz użytych materiałów, instalacji oraz urządzeń i obejmuje całość przedmiotu umowy. Wykonawca zapewnia nieodpłatne wykonywanie zadań gwarancyjnych, a także nieodpłatnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji.

- Gwarancja jakości dotyczy i obejmuje:

- całość przedmiotu umowy, robót budowlano-montażowych oraz instalacji

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy 
i zapewnia serwis na dostarczone i zamontowane urządzenia.

- Czas trwania gwarancji i obsługi serwisowej wynosi 24 miesiące licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Udzielenie gwarancji na powyższych warunkach nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy określonych w kodeksie cywilnym.

- Wykonawca zapewnia wykonanie naprawy gwarancyjnej (usunięcie awarii, wady, niesprawności, itp.) niezwłocznie, maksymalnie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. Jeżeli, z uwagi na zakres lub charakter ujawnionych wad lub usterek, ich usunięcie w terminie 5 dni roboczych będzie niemożliwe, strony umowy ustalą wspólnie dłuższy termin na ich usunięcie.

- W przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji, które Wykonawca zobowiązany będzie usunąć, to gwarancja dla naprawionego elementu zostanie wydłużona o czas naprawy.

§ 17

Zmiana umowy

Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej pisemnie pod rygorem nieważności.

§ 18

Odstąpienie od umowy

Oprócz przypadków wymienionych w kodeksie cywilnym stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:

- ogłoszenia upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy

- wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy

- nie rozpoczęcia robót przez Wykonawcę w terminie 2 tygodni bez uzasadnionych przyczyn lub ich nie kontynuowania mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie

- przerwy w realizacji robót z winy Wykonawcy trwającej dłużej niż 14 dni .

- Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:

- nie wywiązywania się Zamawiającego, mimo uzasadnionego wezwania, 
z obowiązku zapłaty faktur za okres powyżej 2 miesięcy

- zawiadomienia Wykonawcy, że Zamawiający, wobec zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.

- W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 1 i 2 obowiązują kary umowne przewidziane w § 13.

- Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 10 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego oraz nadzoru inwestorskiego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacyjny robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia. Protokół ten winien zawierać kosztorys inwentaryzacyjny sporządzony jako wyciąg z kosztorysu ofertowego

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy Zamawiającemu.

- Wykonawca niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru robót przerwanych oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca

- Najpóźniej w ciągu 14 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone bądź wzniesione

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych i do zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane wg stanu na dzień odstąpienia, bez zwrotu nakładów poniesionych na przyszłe wykonanie przedmiotu umowy.

§ 19

Spory

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego, o ile przepisy Prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

- Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W przypadku rozstrzygania spraw spornych obowiązują:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawierająca warunki dla oferentów wraz z pytaniami oferentów i odpowiedziami Zamawiającego, wzór umowy, projekty wykonawcze i przedmiary

- Kosztorysy i formularze ofertowe wypełnione przez Wykonawcę.

§ 20

Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po jednym dla Wykonawcy 
i Zamawiającego.

§ 21

Załączniki

Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki:

- Projekty wykonawcze branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

- Formularze, kosztorysy ofertowe.

- Harmonogram realizacji i finansowania umowy.

- Protokół odbioru robót.

Wykonawca                                                                         Zamawiający